## Slide 1
大商创 答辩PPT
第二组
Notes: 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2
目录/Contents
01
02
03
04
05
成员信息
项目开发流程
感受
问题及解决方案
总结与收获

## Slide 3
01
成员介绍

## Slide 4
张楠（组长）
吴昊天
陶伟
席鹏博
易有志
曹雅蒙
预售页面
首页，详情页，店铺街，聚划算跳转页，公共头部
聚划算，家用电器，登陆界面
服装城，注册页面
个人美妆，品牌专区，公共侧边栏
鞋靴箱包，购物车，公共底部
成员信息
成员信息

## Slide 5
02
项目开发流程

## Slide 6
开发流程
确定项目内容，分配任务
分配公共样式工作，分配iconfont查找任务
确定项目各项标准
确定项目完成时间，合并页面
全面测试复查，查漏补缺
项目开发流程

## Slide 7
03
感受

## Slide 8
遵循项目准则
合作
感受
遵循项目开发准则，需要注意代码书写时一定要注意细节，避免小错误耽误时间，可以避免很多代码合并时的页面混乱问题
工作分配要细致
分工明确，项目进度才会实现高速度，高质量，高效率
成员之间多交流
页面之间有很多东西是互通的，遇到问题不死磕，多交流，解决问题快速，完成任务高效，还可以扩展思维
合作感受

## Slide 9
04
问题及解决方案

## Slide 10
图片文件分布混乱，引入时繁杂易混乱
路径问题
重新把所有icon放在一个文件中，重新导入
icon覆盖问题
会出现文件名，类名重复等问题，都需重新修改
文件整合
编写的代码效果无法实现，检查逻辑等没有问题，常常是单词错误或少了逗号等小错误
代码错误
电脑分辨率不同或分辨率放大后，页面内容无法全部显现
不同电脑，动态无法显现
遇到的普遍问题

## Slide 11
05
收获与总结

## Slide 12
收获与总结
01
02
03
对于项目的合作有了初步的认知，意识到了团队在共同完成一个项目可能会出现许多意外情况，需要提前预防避免
在项目的完成过程中，意识到自己对某些方面的知识掌握的不够不牢固，利于之后的重点复习，加强巩固
项目的命名需要提前沟通好，避免之后合并页面的时候因为命名重复 而出现错误
收获与总结

## Slide 13
谢谢观看
Thanks
Notes: 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com